# Sitzungsprotokoll vom 05.04.2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum und Zeit | Verteiler | | Verteiler |
| 05.04.2007 [09:00 – 09:30 Uhr]  Verfasser: L. Schnyder  Nächstes Meeting: 19.04.2007 | R. Wysseier  D. Meier  L. Schnyder | R. Zumstein  P. Lange | P. Lange |

|  |  |
| --- | --- |
| Ziel | * Besprechung des Projektantrags sowie das Abschliessen der Phase Initialisierung * Besprechung des weiteren Vorgehens |

|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll | * Besprechung Projektantrag   + Grösstenteils gut   + Aufwände und Nutzen besser schätzen und auswerten   + Konsequenzen sollten „negativer“ ausfallen und eher die möglichen Auswirkungen bei Nichtrealisierung zeigen * Phase „Voranalyse & Konzept“ freigegeben (Wir nennen diese Konzeptphase)   + Festhalten von Systemanforderungen   + Konzipieren der Lösung |

|  |  |
| --- | --- |
| Info | Nächste Woche keine Sitzung wegen Schulferien. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pendenzen | Wer | Termin |
| 001 | Draft des Dokuments „Systemanforderungen“ erstellen   * Sammeln aller Use Cases | Projektteam | 19.04.2007 |