# Sitzungsprotokoll vom 19.04.2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum und Zeit | Verteiler | | Verteiler |
| 19.04.2007 [08:30 – 09:00 Uhr]  Verfasser: L. Schnyder  Nächstes Meeting: 26.04.2007 | R. Wysseier  D. Meier  L. Schnyder | R. Zumstein  P. Lange | P. Lange |

|  |  |
| --- | --- |
| Ziel | * Dokument „Systemanforderungen“ bis auf den jetzigen Stand anschauen und besprechen * Aufgaben für die nächste Woche definieren |

|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll | * Systemanforderungen müsse noch detailiert werden * Use-Cases   + Begriffe und Aktionen genauer beschreiben (Ausschreiben & Abkürzungen)   + Domain model als Hilfe.   + Off-Stage Aktoren „Sportverbände“ und „Jugend & Sport“ müssen nicht im Dokument sein, da diese nicht direkt mit dem System arbeiten.   + Unterschied zwischen Board und Spielfeld ist unklar beschrieben. Gemeint ist das Spielfeld als Hintergrund des boards. * Vielleicht ist es schlau eine Import Funktion zu implementieren. Muss besprochen werden. * Das Beschreiben eines Boards (Attribute) muss genauer beschrieben werden |

|  |  |
| --- | --- |
| Info | * Es wurde vergessen das verbesserte Dokument „Projektantrag“ nachzuschicken. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pendenzen | Wer | Termin |
| 001 | * Projektantrag schicken. | Projektteam | 26.04.2007 |
| 002 | * Domain model ersellen (basierend auf den in den Use Cases vorkommenden Objekte). | Projektteam | 26.04.2007 |
| 003 | * Weitere Use Cases, die noch auftreten, erfassen und bestehende erweitern / detailieren.   + Nice-to-have Use Cases müssen erstellt werden, auch wenn diese später nicht realisiert werden. | Projektteam | 26.04.2007 |
| 004 | * Use case Diagramm erstellen | Projektteam | 26.04.2007 |
| 005 | * Externe Aktionen wie „Autausch zwischen Trainern beschreiben“ | Projektteam | 25.04.2007 |