# Sitzungsprotokoll vom 03.05.2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum und Zeit | Verteiler | | Verteiler |
| 03.05.2007 [08:30 – 09:00 Uhr]  Verfasser: L. Schnyder  Nächstes Meeting: 10.05.2007 | R. Wysseier  D. Meier  L. Schnyder | R. Zumstein  P. Lange | P. Lange |

|  |  |
| --- | --- |
| Ziel | * Besprechung der Korrekturen in den Systemanforderungen und den hinzugefügten Use-Cases * Weiteres Vorgehen besprechen |

|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll | * Business Object Model   + Object “View” und Object “FTPServer” müssen entfernt warden   + Objekt für die Speicherung des Configs einfügen (XML File) * Sequenzdiagramme als nächster Schritt basierend auf den verschiednen Use-Cases   + Form soll detailliert sein und die Klassen aus dem Klassendiagramm benutzen |

|  |  |
| --- | --- |
| Info |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pendenzen | Wer | Termin |
| 001 | * Detaillierung und Korrektur der Systemanforderungen | Projektteam | 03.05.2007 |
| 002 | * Sequenzdiagramme | Projektteam | 03.05.2007 |
| 003 |  |  |  |