# Sitzungsprotokoll vom 03.05.2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum und Zeit | Verteiler | | Verteiler |
| 10.05.2007 [08:30 – 09:00 Uhr]  Verfasser: L. Schnyder  Nächstes Meeting: 24.05.2007 | R. Wysseier  D. Meier  L. Schnyder | R. Zumstein  P. Lange | P. Lange |

|  |  |
| --- | --- |
| Ziel | * Punkte des letzten Protokolls anschauen   + Sequenzdiagramme   + Korrekturen der Systemanforderungen * Programm für die nächsten zwei Wochen bestimmen, da nächste Woche keine Sitzung stattfindet |

|  |  |
| --- | --- |
| Protokoll | * Business Object Model   + Mehrere Boards pro View (1..n) Verbindung ändern * User-System Sequenzdieagramme müsse nicht gemacht werden * IT Design und Detailspezifikation sind nach den Korrekturen abgeschlossen. Es kann danach auf die Phase Realisierung gestartet werden. * XML Spezifikation und die Modulstruktur soll noch erstellt werden |

|  |  |
| --- | --- |
| Info | * Nächste Woche kein Sitzung * Herr Lange ist nächste Woche im Büro abwesend. Email kommen trotzdem durch, sollten aber mit Handynummer geschickt werde. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pendenzen | Wer | Termin |
| 001 | * Letzte Sequenzdiagramme einfügen | Projektteam | 24.05.2007 |
| 002 | * GUI Beispiele für „resize arrow“ usw. den Use-Cases anfügen | Projektteam | 24.05.2007 |
| 003 | * Korrektur am Business Object Model machen   + Boards 🡨1..n🡪 View | Projektteam | 24.05.2007 |
| 004 | * Prototyp des TBE erstellen   + Grundgerüst aller Klassen   + XML Schemas   + Modulstruktur | Projektteam | 24.05.2007 |